SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„Ś R Ó D M I E Ś C I E”

UL. OFIAR OŚWIĘCIMIA 6, 71

-

503

SZCZECIN

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego na:

Malowanie klatek schodowych do 1-go pietra al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38

SZCZECIN, LUTY 2026 r.

Spis treści

I          Zamawiający:	3

II        Przedmiot zamówienia:	3

III      Termin realizacji zamówienia:	3

IV       Informacje o przetargu:	3

V       Sposób przygotowania oferty:	3

VI     Warunki wymagane od Oferentów:	4

VII     Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci:	5

VIII      Wadium:	6

IX        Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:	7

X       Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą:	7

XI      Opis sposobu obliczania ceny oferty:	7

XII    Poprawianie błędów:	7

XIII    Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:	7

XIV  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:	8

XVI  Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:	10

XVII   Odrzucenie oferty:	10

XVIII   Sposób zakończenia przetargu:	10

XIX    Tryb zawarcia umowy:	10

XX      Postanowienia końcowe:	11

XXI      Wykaz załączników:	11

# I          Zamawiający:

- Pełna nazwa Zamawiającego:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE”                                                    ul. Ofiar Oświęcimia 6

71-503 Szczecin

- Tel. 91 423 93 00, Faks 91 423 93 16

- KRS: 0000200574

- NIP: 851-030-96-34

- REGON: 000771772

- Adres do korespondencji: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl

- Adres strony Internetowej: www.smsrodmiescie.szczecin.pl

- Adres platformy ogłoszeniowej: e-przetargi.pl

# II        Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest: „Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra Al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38”.

- Opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki nr 1 i 2 do SWZ

# III      Termin realizacji zamówienia:

- Przewidywany termin rozpoczęcia robót: 04.05.2026 r.

- Przewidywany termin zakończenia robót: 31.08.2026 r.

# IV       Informacje o przetargu:

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                                                    z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu                     o art. 701 , 703 – 705 .

- Oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania i złożenia oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi rozdziałami                            i załącznikami Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalszej części „SWZ”.

- Wszystkie informacje i dotyczące postępowania zamieszczone są stronie internetowej Zamawiającego oraz na portalu e-przetargi.

# V       Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

  - wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do SWZ,

  - wypełniony formularz oferty – część ogólną stanowiący załącznik nr 4 do SWZ,

  - oświadczenie Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,

  - dokumenty wymienione w rozdziale VIII SWZ,

  - wskazanie części zamówienia, których wykonanie Oferent zamierza      powierzyć podwykonawcom,

  - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ oraz przedmiaru robót- załącznik nr 2 do SWZ.

  - protokół z dokonanej wizji lokalnej, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

  - Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Oferenta w tym postępowaniu.

  - Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób       zapobiegający jej dekompletacji.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane                        i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę       upoważnioną.

- Opakowanie i oznakowanie ofert:

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego,

  - Opakowanie powinno być oznaczone napisem:

„Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra przy al. Wyzwolenia 30, 32, 34,  36, 38”. Nie otwierać do dnia 20.03.2026 r.

# VI     Warunki wymagane od Oferentów:

- W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  - akceptują treść ogłoszenia, SWZ bez zastrzeżeń,

  - zapoznali się z projektem umowy i akceptują jego treść,

  - przynajmniej od 3 lat prowadzą działalność w branży, której przedmiot zamówienia dotyczy,

  - w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej trzy roboty o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia i wartości powyżej 90.000,00 zł

  - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

  - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

  - w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudniają co najmniej 4 pracowników                w ramach umowy o pracę,

- Z przetargu wyklucza się Oferentów:

  - którzy realizowali zamówienia dla zamawiającego bez dochowania należytej staranności, w szczególności poprzez zawinione niedochowanie terminów realizacji zamówienia, wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia, niewywiązywanie się z obowiązku naprawy wyrządzonych szkód czy usuwania usterek,

  - w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

  - którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne,

  - którzy wprowadzili zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlegają wykluczeniu lub informacji dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia bądź przedstawiali informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego,

  - którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Oferentów, którzy:

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert;

  - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne prawne;

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# VII     Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                    do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony              nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

- Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków                       lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

- Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS o niezaleganiu                        z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

- Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy                w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech robót odpowiadających swoim rodzajem oraz wielkością stanowiącym przedmiot zamówienia i o wartości  powyżej 90 000 zł z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, przy czym jedna z trzech robót winna wskazywać na wykonanie remontu co najmniej 1 klatki dla jednego budynku,

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Dokument stwierdzający, że w okresie ostatnich 12 miesięcy Oferent zatrudnia co najmniej 4 pracowników w ramach umowy o pracę.

- Zaakceptowany projekt umowy.

- Kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie Przedmiaru robót (załącznik nr 2). Nie dopuszcza się sporządzenia kosztorysu w wersji scalonej.

- Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia przez Oferenta oryginału notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, który jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości.

# VIII      Wadium:

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Dopuszcza się możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej płatnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego.

- Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej następuje poprzez przekazanie Zamawiającemu oryginału gwarancji.

- Ustala się termin wniesienia wadium na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia

19.03.2026

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:    56102047950000970200039693; wadium przekazane w formie polecenia przelewu uważa się za zapłacone wtedy, gdy środki pieniężne wpłyną na rachunek Zamawiającego w terminie do dnia 19.03.2025r. do godziny 1500. Data wysłania wadium nie decyduje o jego wniesieniu.

- Wpłacone wadium zostanie zwrócone Oferentom niezwłocznie w przypadku:

  - upływu terminu związania z ofertą,

  - zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia,

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

- Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - którego oferta została odrzucona

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu w kwocie nominalnej na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zwraca poprzez złożenie gwarantowi oświadczenia                    o zwolnieniu wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej występuje do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

  - wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia, na warunkach określonych w ofercie lub,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

# IX        Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający 	zatrzyma z pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto. Kwotę tę Zamawiający zwróci Wykonawcy po upływie terminu gwarancji.

# X       Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą:

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XI      Opis sposobu obliczania ceny oferty:

1. Cena powinna być podana:

- cyfrowo i słownie w złotych polskich,

- zgodnie z załączonym formularzem oferty.

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

# XII    Poprawianie błędów:

- Zamawiający poprawi ewentualne oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe                   w obliczeniu ceny i zwróci się do Oferenta o akceptację poprawionej ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić.

- Zamawiający poprawi błędy polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją,                     pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty, i zwróci się                 do Oferenta o akceptację poprawek.

# XIII    Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.  Jeżeli dalej nie można dokonać wyboru oferty zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

- Kryteria oceny oferty i waga:

  - Wartość robót netto - 70%:

cena minimalna

------------------------    x 100 pkt x waga kryterium (70%)                    cena Oferenta

  - Doświadczenie w prowadzeniu działalności stanowiącej przedmiot zamówienia                  –  10%

punkty Oferenta

-------------------------------    x 100 pkt x waga kryterium (10%) 
         maksymalna ilość punktów

okres wykonywania prac w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia:

od 3 lat do 5 lat        	–	0,50 	punktu 
powyżej 5 lat          	–	1,00	punkt

  - Kryterium robót dodatkowych, które Oferent wykona w ramach ceny ofertowej        – 10%

punkty Oferenta

---------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium (10%)

maksymalna ilość punktów

1 %		- 0,1 pkt.

2%		- 0,4 pkt.

3%		- 0,6 pkt.

4%		- 0,8 pkt

5%		- 1,0 pkt

  - Okres gwarancji na wykonane prace   –  10%

punkty Oferenta

-------------------------------    x 100 pkt x waga kryterium (10%)         maksymalna ilość punktów

okres udzielonych gwarancji na wykonane prace:

do 5 lat		- 0,5 pkt.

od 5 do 6 lat		- 0,75 pkt.

od 6- 7 lat		- 1,0 pkt.

- Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian ceny po upływie terminu złożenia oferty.

# XIV  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- Zamawiający wskazuje, że komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl

- Zamawiający wskazuje adres strony internetowej: www.smsrodmiescie.szczecin.pl (zakładka „Przetargi”) oraz portal „e-przetargi”, na których publikowane będą wyjaśnienia treści SWZ oraz ewentualne zmiany.

- Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  Warunków Zamówienia w terminie nie później niż 4 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

- Pytania Wykonawców dotyczące treści SWZ muszą być składane w formie pisemnej, bezpośrednio na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe Zamawiającego zostały wskazane w Rozdziale I SWZ.

- Za datę złożenia pisma w formie tradycyjnej Zamawiający uznaje datę jego wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert, jednocześnie wszystkim Oferentom, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Wykonawcy pobierający SWZ, związani są wszystkimi modyfikacjami dokumentacji i wyjaśnieniami dotyczącymi SWZ, zamieszczonymi przez Zamawiającego na stronie internetowej oraz na portalu e-przetargi w trakcie postępowania przetargowego, do dnia poprzedzającego otwarcie ofert.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

XV     Oznaczenie ofert

- Oferent umieszcza ofertę cenową i niezbędne dokumenty w kopercie wewnętrznej, którą następnie umieszcza w kopercie zewnętrznej. Obie zamknięte koperty (wewnętrzną  i zewnętrzną) należy zaadresować na Zamawiającego oraz opatrzyć następującym oznaczeniem:

„Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra Al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38”. Koperta wewnętrzna dodatkowo musi posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę, w przypadku złożenia jej po terminie określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji.

- W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, koperty (wewnętrzną i zewnętrzna) należy umieścić w trzeciej kopercie, która zostanie otworzona w siedzibie Zamawiającego, nie decyduje data nadania oferty. Kopertę należy oznaczyć adresem Zamawiającego oraz opatrzyć następującym oznaczeniem:

„Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra Al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38”, Nie otwierać do dnia 20.03.2026 r.”

- Nienaruszona koperta zewnętrzna zostanie zdeponowana do momentu otwarcia ofert.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenia jej na miejsce składania ofert                w terminie określonym w niniejszej specyfikacji) ponosi Oferent.

# XVI  Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

- Otwarcie ofert jest jawne poprzez otwarcie kopert. Komisja Przetargowa podaje nazwę składających ofertę oraz informację o cenie lub kosztach.

- Termin składania ofert: 20.03.2026 r. do godz. 900 – sekretariat pok. nr 16.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

- Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

- Termin otwarcia ofert: 20.03.2026 r. o godz. 1030 .

- Miejsce otwarcia ofert: pokój nr 7 w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych               w SWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu

# XVII   Odrzucenie oferty:

Zmawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie składania ofert;

- została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył w przewidzianym terminie wymaganych oświadczeń i dokumentów;

- treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- wykonawca nie wniósł wymaganego wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą.

# XVIII   Sposób zakończenia przetargu:

- Zamawiający zamieszcza informację o wynikach postępowania na platformie  ogłoszeniowej oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnym zawiadomieniem (dopuszcza się drogę elektroniczną), w którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy; po zakończeniu przetargu Oferent, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

# XIX    Tryb zawarcia umowy:

- Umowa zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie nie krótszym                        niż 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak                        nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie                       o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Oferentowi.

- Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zakresu umowy części robót     i stosownie do tego zmniejszenia wynagrodzenia umownego na podstawie kosztorysu ofertowego.

# XX      Postanowienia końcowe:

- Zapis w sprawie wizji lokalnej:

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej przedmiotu zamówienia na dzień …………………. O godzinie ………………..miejsce spotkania: wejście do budynku przy klatce schodowej nr …………)

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania przetargu przed upływem terminu składania ofert, w szczególności warunków udziału 
w postępowaniu i kryteriów oceny ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w dowolnej chwili                bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyny

- Zamawiający oświadcza, że informacje zawarte w Działach: II – III, VII – IX, XIV, oraz w załącznikach nr 1 – 5 niniejszej specyfikacji są poufne, w związku z czym podlegają ochronie na mocy art. 721 § 1 Kodeksu cywilnego, z konsekwencjami wynikającymi z art. 721  § 2 Kodeksu cywilnego.

# XXI      Wykaz załączników:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiar robót,

- Formularz ofertowy – część szczegółowa

- Formularz oferty – część ogólna

- Formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków

- Projekt umowy

- Protokół wizji lokalnej

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ)

1.Prace przygotowawcze :

  - zabezpieczenie stolarki otworowej,

- Malowanie ścian, sufitów, podstopni cokołów, policzków , balustrad

  - Zeskrobanie i zmycie starej farby

  - Odbicie odparzonych tynków

  - Uzupełnienie odbitych tynków

  - Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i stropach

  - Gruntowanie podłoża

  - Kasowanie wykwitów i zacieków

  - Malowanie ścian i sufitów

  - Malowanie lamperii

  - Malowanie cokołów

  - Malowanie stolarki drzwiowej – drzwi do piwnic, ścianek i szafek WLZ, drzwi wejściowe do budynku

  - Malowanie krat i balustrad

  - Malowanie rur

  - Montaż listew osłonowych naściennych na rogach ścian wewnętrznych

  - Malowanie i remont kiosku wejściowego i komory zsypowej

  - Montaż pochwytu poręczowego

  - Wymiana drzwi stalowych do komory zsypowej w klatce 34

  - Wymiana daszków łukowych

- Prace pozostałe:

- Montaż tablic informacyjnych

- Wywóz i utylizacja odpadów

- Uporządkowanie instalacji okablowania teletechnicznego

Gospodarka odpadami

Odpady powstałe w trakcie wykonanie robót budowlanych należy segregować  
i składować w zabezpieczonym miejscu. Wykonawca pokrywa koszty związane  
z wywiezieniem i utylizacją odpadów. Po zakończeniu inwestycji zobowiązuje się wykonawcę do przedłożenia kart utylizacyjnych.

Wykonawca robót ma obowiązek spełnić zapisy  art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 27.06.2001 o odpadach.

Pozostałe uzgodnienia:

Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich kwestii spornych inwestorowi.

Załącznik nr 2 do SWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

„Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra w budynku przy Al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38 w Szczecinie”

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. |  | Podstawa |  |  | Opis i wyliczenia |  |  | j.m. | Poszcz. |  |  | Razem |
|  | OBMIAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | KNR-W 4-01 1216-01 |  |  | Zabezpieczenie folią podłóg , drzwi, okien - analogia |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 206,91 |  | m2 |  | 206,910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 206,910 |
|  | 2 |  |  | KNR-W 4-01 1202-08 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby (sufity, ściany) |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 206,91 + (99,85 * 5) |  | m2 |  | 706,160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 706,160 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KNR AT-55 0101-03 |  |  | Gruntowanie podłoża - warstwa szczepna, grunt kwarcowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 58,7 * 5 |  | m2 |  | 293,500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 293,500 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KNR 4-01 0701-02 |  |  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 przyjęto 30% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 706,16 * 30% |  | m2 |  | 211,848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 211,848 |
|  | 5 |  |  | KNNR 2 0801-03 z.o. 2.8. |  |  | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów. |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | poz.4 |  | m2 |  | 211,848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 211,848 |
|  | 6 |  |  | NNRNKB 202 2013-01 |  |  | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 99,85 * 5 |  | m2 |  | 499,250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 499,250 |
|  | 7 |  |  | NNRNKB 202 2015-01 |  |  | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 41,38 * 5 |  | m2 |  | 206,900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 206,900 |
|  | 8 |  |  | KNR AT-38 0101-04 |  |  | Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | poz.2 |  | m2 |  | 706,160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 706,160 |
|  | 9 |  |  | KNR 4-01 1202-07 |  |  | Skasowanie wykwitów (zacieków) |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 15,000 |
|  | 10 |  |  | KNR 4-01 1204-01 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | poz.7 |  | m2 |  | 206,900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 206,900 |
|  | 11 |  |  | KNR 4-01 1204-02 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | poz.6 |  | m2 |  | 499,250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 499,250 |
|  | 12 |  |  | KNR 4-01 1206-05 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem – lamperie – farba SIGMA |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | poz.3 |  | m2 |  | 293,500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 293,500 |
|  | 13 |  |  | KNR 4-01 1207-02 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm – farba SIGMA |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 83,44 * 5 |  | m |  | 417,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 417,200 |
|  | 14 |  |  | KNR 4-01 1209-10 |  |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi do piwnic,ścianek i szafek WLZ – farba SIGMA |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 27,84 |  | m2 |  | 27,840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 27,840 |
|  | 15 |  |  | KNR 4-01 1212-05 |  |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28,37 |  | m2 |  | 28,370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 28,370 |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | m |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 17,000 |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KNR 4-01 1212-31 |  |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  | m |  | 3,700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3,700 |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KNR-W 5-08 0114-04 analogia |  |  | Montaż listew osłonowych naściennych (odbojników) na rogach ścian wewnętrznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 92 |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 92,000 |
|  | 19 |  |  | KNR AT-08 0109-06 |  |  | Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarką ciśnieniową wodą gorącą kiosk wejściowy do klatki nr 26 |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14,4 |  | m2 |  | 14,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 14,400 |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZKNR C-2 0101-07 |  |  | Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie kiosk wejściowy do klatki nr 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14,4 |  | m2 |  | 14,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 14,400 |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KNR 0-18 2614-02 |  |  | Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe - analogia montaż listwy (pochwyt) poręczowej z PCV na balustradzie schodowej |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | m |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 17,000 |
|  | 22 |  |  | KNR AT-08 0109-01 |  |  | Mycie powierzchni gładkiej pokrytej graffiti ręcznie Kiosk wejściowy ściana przy wejściu zew. |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  | m2 |  | 10,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 10,100 |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KNR-W 4-01 1202-08 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby Kiosk wejściowy ściana przy wejściu zew. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  | m2 |  | 10,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 10,100 |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TZKNBK VIII -60 analogia |  |  | Tynk zewnętrzny gładzony z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy ścianach płaskich Kiosk wejściowy ściana przy wejściu zew. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  | m2 |  | 10,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 10,100 |
|  | 25 |  |  | KNR K-04 0202-05 |  |  | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania Kiosk wejściowy ściana przy wejściu zew. |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  | m2 |  | 10,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 10,100 |
|  | 26 |  |  | KNR 4-01 1209-10 |  |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do budynku |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,4 |  | m2 |  | 26,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 26,400 |
|  | 27 |  |  | KNR 4-01 1215-08 |  |  | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | poz.1 |  | m2 |  | 206,910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 206,910 |
|  | 28 |  |  | kalk. własna |  |  | Montaż tablic informacyjnych |  | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | szt |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 5,000 |
|  | 29 |  |  | KNR 4-01 1209-10 |  |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi do komory zsypowej |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,3 |  | m2 |  | 25,300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 25,300 |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KNR-W 2-25 0209-02 |  |  | Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - rozebranie wejście do budynku |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,2 * 1,1 * 5 |  | m2 |  | 12,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 12,100 |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KNR-W 2-25 0209-01 analogia |  |  | Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych Daszek łukowy nad drzwi Zadaszenie 220 x 110 cm - analogia nad drzwiami wejściowymi do budynku |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,42 * 5 |  | m2 |  | 12,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 12,100 |
|  | 32 |  |  | KNR 4-01 0354-04 |  |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Komora zsypowa w klatce 34. |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | szt. |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3,000 |
|  | 33 |  |  | KNR 2-02 1203-02 |  |  | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i montaż drzwi do Komora zsypowa w klatce 34. Płat drzwiowy wykonany z blachy: kwasoodpornej 0,8 - 1 mm Wymiar wraz z ramą 110,0x230,0 |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  | m2 |  | 2,530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,530 |
|  | 34 |  |  | KNR-W 2-02 1040-01 |  |  | Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlaczem drzwi stalowe jednoskrzydłowe 1100/2400, ciepłe AS 75 mm, kolor brąz standard RAL 80019, zew. pochwyt inox 800 mm / wew klamka inox, szyba bezpieczna, próg alu, zamek z wkładką standard, samozamykacz brązowy, elektrozaczep 12V |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,64 * 5 |  | m2 |  | 13,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,200 |
|  | 35 |  |  | Wycena własna |  |  | Wywóz i utylizacja odwodów Kontener na odpady o pojemności 4,00 m3 |  | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | szt |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,000 |
|  | 36 |  |  | wycena indywidualna |  |  | Uporządkowanie instalacji okablowania teletechnicznego. *Inwentaryzacja i przygotowanie: Weryfikacja stanu istniejących korytek i tras kablowych. Przegląd i identyfikacja kabli przeznaczonych do uporządkowania lub usunięcia. *Demontaż i usunięcie zbędnych elementów: Demontaż starych/nieczynnych przewodów z korytek Demontaż uszkodzonych korytek Uporządkowanie i ułożenie przewodów: *Układanie przewodów luźnych przewodów w istniejących korytkach Spinanie kabli opaskami kablowymi w celu segregacji. *Montaż/Naprawa korytek: Montaż pokryw korytek kabowych |  | kpl. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | kpl. |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 5,000 |

Załącznik nr 3 do SWZ

_______________________________                                      	(pieczęć Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

„Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra w budynku przy Al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38 w Szczecinie”.

- Cena netto: ………………………………, ,

- Podatek VAT: ……………………………	(8%)

- Łączna cena brutto: ……………………………...

słownie: ………………………………………………………………………………………

- Doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

okres wykonywania prac w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia:

powyżej 3 lat do 5 lat       .....................

powyżej 5 lat                    .....................

- Procent robót dodatkowych:

1% ……………

2% ……………

3% ……………

4% ……………

5% ……………

- Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace:

do 5 lat		……………

od 5 do 6 lat	……………

od 6- 7 lat		……………

...............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 4 do SWZ

_______________________________

(pieczęć Oferenta)

O F E R T A – CZĘŚĆ OGÓLNA

(formularz ofertowy)

| Nazwa Oferenta: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba Oferenta: |  |  |  |  |  |
| Miejscowość: |  |  |  |  |  |
| Ulica: |  | nr domu: |  | nr lokalu: |  |
| Kod pocztowy: |  |  |  |  |  |
| Tel. |  |  |  |  |  |
| Fax. |  |  |  |  |  |
| Strona www. |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |

Do:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”  ul. Ofiar Oświęcimia 6

71-503 Szczecin

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra w budynku przy Al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38 w Szczecinie”.

prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście”,

OFERUJEMY:

Realizację przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia                 w cenie łącznej:

| Cena | Kwotowo |  | Słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto |  |  |  |
| Podatek Vat |  |  |  |
| Brutto |  |  |  |

Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, które Oferent zobowiązany jest ponieść w związku 
z wykonaniem zamówienia.

Warunki płatności *:

- Płatność realizowana jednorazowo,

- Płatność realizowana w transzach (podać propozycję w stosunku do zaawansowania robót):

………………………………………………….

Termin wykonania: ………………………………

Składając niniejszą ofertę oświadczamy,  że:

- akceptujemy  warunki  określone  przez  Zamawiającego  w  SWZ, w tym  
w  szczególności  dotyczące  postanowień  umowy,

- uważamy  się  za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni,

- gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie,

- uzyskaliśmy   wszelkie   niezbędne   informacje   do   przygotowania   oferty i wykonania zamówienia.

W  załączeniu  przedkładamy  następujące  dokumenty  stanowiące  integralną  część  niniejszej  oferty:

- Formularz oświadczenia o spełnieniu wymaganych warunków.

- Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik SWZ.

- Odpis z rejestru.

- Zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków.

- Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne                       i społeczne.

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech robót o podobnym zakresie i wartości  przekraczającej 90.000,00 zł  wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością, z czego jedna z robót winna to wykonanie prac na nie mniej niż 50 balkonów dla jednego budynku,

- Dokument stwierdzający, że w okresie ostatnich 12 miesięcy Oferent zatrudnia  co najmniej 4 pracowników w ramach umowy o pracę.

- Polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia oraz posiadają 60 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia,

...............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik  nr 5 do SWZ

_______________________________

(pieczęć Oferenta)

Oświadczenie

o spełnieniu wymaganych warunków

„Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra w budynku przy Al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38 w Szczecinie”.

prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście”,

reprezentując firmę ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Oferenta, oświadczam, że: 
1) od co najmniej trzech lat prowadzimy działalność w branży, której dotyczy przedmiot przetargu,

- w ostatnich trzech latach wykonaliśmy co najmniej trzy roboty o zakresie porównywalnym            do przedmiotu zamówienia i wartości powyżej 90.000,00 zł

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,

- dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi                 do wykonania przedmiotu zamówienia,

- w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudniamy w ramach umowy o pracę co najmniej 4 pracowników.

...............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA (PROJEKT)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,                     w dniu …………..2026 r. w Szczecinie pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Śródmieście” z siedzibą: 71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 6, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000200574, NIP: 851-030-96-34, REGON: 000771772, reprezentowaną przez:

- …………………  	 	- Prezesa,

- ………………….  	- Zastępcę Prezesa,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  a

………………………………………………. reprezentowanym przez:

1. 	……………………………..,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę remontu „Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra w budynku przy Al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38 w Szczecinie”

- Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zakres prac określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący integralną jej część.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z własnych materiałów i przy użyciu swojego sprzętu.

- Prace będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona osobiście (przy użyciu własnej siły fachowej).

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada niezbędne kompetencje i uprawnieni a do wykonania prac stanowiących przedmiot    niniejszej  umowy,

  - posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej  umowy,

  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

§ 2

TERMINY REALIZACJI

- Przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy oraz rozpoczęcie robót przez Wykonawcę ustala się na dzień  ………………….

- Zakończenie robót objętych umową Strony ustalają na dzień 31.08.2026 r.

- Zaistnienie przeszkód w terminowym wykonaniu robót powinno być zgłoszone Zamawiającemu na piśmie, a ustalenie nowego terminu wykonania robót będzie wymagało sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne brutto                       w kwocie ………………. zł (słownie: ……………………………...), obejmujące podatek od towarów i usług.

  - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w …………… transzach, w kwotach uzależnionych od stopnia zaawansowania robót, po protokolarnym odbiorze częściowym robót przez

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 niniejszej umowy                        oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.

  - Płatności będą realizowane przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

……………………………………..

§ 4

NADZÓR ROBÓT

- Ze strony Wykonawcy nadzór nad robotami sprawuje:

……………………. – przedstawiciel Wykonawcy 	 	             	- tel.

2.  Ze strony Zamawiającego nadzór sprawują:

1) Andrzej Gajewski  – inspektor nadzoru (Dział Ekspl. –Techn. -EE)   - tel. 91 423 93 00 wew.382 w zakresie:

      - wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy przy udziale inspektora EO,

      - prowadzenia nadzoru nad realizacją robót,

      - rozliczenia mediów pobranych przez Wykonawcę, stosownie do uzgodnień zawartych    w protokole przekazania terenu budowy,

      - odbioru robót przy udziale inspektora nadzoru (Administracja - EO),

    - Dariusz Marzec  – inspektor nadzoru  tel. 91 423 93 00 wew. 330 Administracja Osiedlowa nr 1. w zakresie:

      - wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy przy udziale inspektora nadzoru EE,

      - wskazania punktu poboru mediów,

      - odbioru robót przy udziale inspektora nadzoru EE oraz przyjęcia   do eksploatacji.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

  - umożliwienie Wykonawcy odpłatnego korzystania z mediów dla potrzeb realizacji niniejszej umowy,

  - odbiór robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem robót określonym § 1 niniejszej umowy i w terminie określonym w § 2 ust. 2, z należytą starannością, zgodnie z aktualnymi przepisami i normami budowlanymi, wiedzą techniczną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

  - rozpoczęcie robót po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez przedstawicieli   Zamawiającego,

  - niezwłoczne usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót lub  podczas odbiorów, w terminach uzasadnionych technicznie i organizacyjnie,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie właściwych warunków pracy, przeprowadzenie we własnym zakresie i na koszt własny wymaganych szkoleń oraz przestrzeganie w trakcie prowadzonych robót aktualnych przepisów w zakresie bhp 
i p.poż.,

- zapewnienie porządku na terenie budowy, przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami,

- zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbiorów,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac, zaplecza oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, usunięcie odpadów,

- uzyskanie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego na zlecenie przez Wykonawcę podwykonawcy wykonania całości lub części prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

§ 7

ODBIÓR ROBÓT

- Odbioru robót dokonuje komisja reprezentująca Strony umowy, w składzie osobowym wymienionym w § 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest obowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, fakt wykonania prac i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 5 dni                roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2.

- Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru, tj. atesty, protokoły badań oraz prób i inne umożliwiające ocenę prawidłowości wykonania prac, a także dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych zastosowanym materiałom zgodnie                   z aktualnym stanem prawnym. Brak ww. dokumentów skutkować może odmową odbioru prac.

- W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym terminie oraz do zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie              w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały zakres prac lub stwierdzono wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy.

- W razie odebrania prac z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

  - żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

  - obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wad usunąć się nie da lub z okoliczności wynika,                        że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub gdy Wykonawca nie                  usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;

  - odstąpić od Umowy, jeżeli wad usunąć się nie da lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub gdy Wykonawca                        nie  usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiających lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć

w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

- W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia

Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o ich usunięciu.

- Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru zawierający wszelkie dokonywane w

trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. Protokół będzie

podstawą do wystawienia faktury.

- Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego

z niniejszej umowy od daty gotowości do odbioru prac tylko wtedy, jeżeli odbiór został dokonany.

§ 8

GWARANCJE

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i z ubezpieczenia tego pokryje wszelkie ewentualne szkody spowodowane w trakcie realizacji niniejszej umowy (polisa do okazania Zamawiającemu).

- W przypadku upływu terminu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przed zakończeniem robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu kolejnej aktualnej polisy, pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 3).

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu …… miesiące gwarancji na wykonane roboty objęte umową od dnia odbioru końcowego robót a na zastosowane materiały gwarancji 
w okresie zgodnym z gwarancją producenta.

- Strony ustalają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zatrzyma z pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zwolnienie i zwrot Wykonawcy kwoty w wartości nominalnej określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu nastąpi po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile kwota ta nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Wykonawca zobowiązuje się w trybie pilnym do usunięcia, na swój koszt, wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie przystąpi do ich usuwania  w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego - Zamawiający zleci ich usunięcie innemu przedsiębiorcy, a kosztami wykonanych robót obciąży Wykonawcę.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: Wykonawca                        nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub przerwał i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, gdy Zamawiający opóźnia termin przekazania terenu budowy i wskazania punktów poboru   mediów  o  15 dni roboczych od daty wskazanej w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od niniejszej umowy bezwzględnie wymaga zachowania formy pisemnej                      pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od niniejszej umowy – każdą ze Stron obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca – przy udziale Zamawiającego – sporządzi protokół  inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace na koszt tej Strony umowy, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia tylko za roboty wykonane                    do dnia odstąpienia od umowy ujęte w protokole z inwentaryzacji robót w toku.

§ 10

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w rozpoczęciu prac lub za przerwę w wykonywaniu przedmiotu umowy

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia lub przerwy,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych określonych w ust. 1, niezależnie od kar umownych,  Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy  odszkodowania na zasadach ogólnych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty dodatkowe, których wartość nie przekroczy …% kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Różnice pomiędzy obmiarem, a przedmiarem robót, stwierdzone w trakcie realizacji prac, nie są podstawą do zwiększenia wynagrodzenia określonego w  § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe, inne niż określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, których konieczność wykonania stwierdzona zostanie w trakcie realizacji umowy, będą przedmiotem odrębnych uzgodnień między Stronami niniejszej umowy, przy czym do rozliczeń finansowych stosowane będą:

  - katalogi nakładów rzeczowych KNR,

  - stawka roboczogodziny oraz narzuty kosztorysowe obowiązujące u Zamawiającego w dniu zawarcia umowy,

  - ceny materiałów i pracy sprzętu zawartych w bazie cenowej INTERCENBUD obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Strony oświadczają, że informacje zawarte w niniejszej umowie są poufne, w związku                      z czym podlegają ochronie na mocy art. 721 § 1 Kodeksu cywilnego, z konsekwencjami wynikającymi z art. 721  § 2 Kodeksu cywilnego

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych Jego dotyczących, a także o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonania niniejszej umowy, skutkujących niemożnością jej wykonania, bądź niewypłacalnością Wykonawcy.

- Strony umowy wskazują do korespondencji adresy podane na wstępie niniejszej umowy. Zmiana adresu do korespondencji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem uznania doręczenia na dotychczasowy adres za skuteczne.

- Do korespondencji elektronicznej Strony wskazują następujące adresy e-mail: 
1)  Zamawiający – kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl

2)  Wykonawca – ………...

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne w zakresie dotyczącym niniejszej umowy.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym w Szczecinie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej              ze Stron.

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

Uwaga: załącznik 1 i 2 do umowy są tożsame z załącznikami nr 1 i 2 do SWZ.

Załącznik nr 7 do SWZ

_______________________________

(pieczęć Oferenta)

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ

Dot. Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra w budynku przy Al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38 w Szczecinie

W dniu ………………….……. o godz. ……….………….. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Malowanie klatek schodowych do 1-go piętra w budynku przy Al. Wyzwolenia 30, 32, 34, 36, 38 w Szczecinie” na wizji lokalnej stawili się:

- Przedstawiciel Wykonawcy:

………………………….………………………………………… (imię i nazwisko)

...............................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

W toku wizji lokalnej oprowadzono osoby reprezentujące Oferenta po terenie budowy, zapoznano z wytycznymi oraz wymaganiami.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

....................................				                  ….……………………..……

(Przedstawiciel Wykonawcy)				   (Przedstawiciel Zamawiającego)